大学生创新创业训练计划项目

申  报  书

项目类别：            □ 创新训练项目

项目名称：基于深度学习的果园病虫害智能检测系统

项目负责人：           汤新阳

学院（二级单位）：     计算机科学与工程学院

指导教师：             苏树智

申报时间：             2026 年    4 月

创新创业学院制表

| 项目名称 |  |  | 基于轻量化大模型与边缘计算的校园信息智能调度系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 姓名 |  | 学院 （二级单位） | 学号 | 班级 | 电话 | 邮箱 |
|  | 汤新阳 |  | 计算机科学与工程学院 | 2025305240 | 区块链工程25-1班 | 15956685201 | 910616439@qq.com |
| 成 员 |  |  |  |  |  |  | 可根据成员人数增加行数，信息应当与汇总表保持一致 |
| 指导教师 |  |  | 姓名 |  | 单位 | 可根据指导教师人数增加行数，信息应当与汇总表保持一致 |  |
|  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目来源 |  |  | □ 学生自选，学生的积累和兴趣 □ 学生自选，教师的科研项目 □ 教师帮选，教师的科研项目 |  |  |  |  |
| 项目背景以及研究意义 |  | 随着智慧农业与数字乡村建设的持续推进，果园生产管理正逐步向精准化、智能化方向发展。然而在实际果园管理过程中，病虫害的发现与识别仍较大程度依赖人工巡检，存在识别效率低、主观性强、覆盖范围有限、预警不及时等问题。尤其在果树生长周期内，叶片斑点、霉斑、虫蛀、卷叶、果实腐烂等病虫害症状具有发生快、扩散快、早期特征不明显等特点，一旦错过最佳防治时期，极易造成果品减产、品质下降及经济损失。 当前，国内外在农业病虫害检测领域已开展了较多研究，传统方法多依赖人工经验判断或基于颜色、纹理等浅层特征的图像处理算法，但在复杂光照、叶片遮挡、背景干扰以及多病害并存的自然果园环境下，识别精度和泛化能力仍然有限。近年来，深度学习与计算机视觉技术的发展为病虫害智能识别提供了新的技术路径，通过卷积神经网络、目标检测模型和轻量化边缘部署方案，可实现对病虫害目标的自动检测、分类识别和定位分析 。 本项目拟面向果园场景，构建集图像采集、病虫害特征数据库、视觉识别、空间定位与实时预警于一体的智能检测系统。通过研究典型果树病虫害的图像特征表达与轻量化识别模型，提升果园病虫害早发现、早识别、早预警的能力，为果园精细化管理提供技术支持。 |  |  |  |  |  |
| 研究内容和拟解决关键问题 |  | 本项目围绕果园病虫害“自动检测—精准识别—动态预警”的应用需求，重点开展以下研究： 针对果园常见病虫害类型，采集果树叶片、果实、枝干等部位的图像数据，建立包含斑点、虫蛀、霉斑、腐烂、卷叶等典型症状的病虫害图像样本库。结合数据清洗、标注与增强方法，构建适用于自然场景下识别任务的数据集，并总结不同病虫害的视觉特征规律，形成病虫害特征数据库。 面向复杂果园环境下多目标、小目标、遮挡目标识别需求，研究适用于病虫害图像检测与分类的深度学习模型。通过对目标检测、图像分类与特征提取算法的优化，提高系统对病斑、虫害痕迹及病虫害类型的识别准确率、可靠性与实时性。 |  |  |  |  |  |
| 项目创新之处 |  | ​​为提高系统落地性，本项目将探索轻量化深度学习模型及边缘端部署方案，在保证识别精度的基础上减少计算资源消耗，使系统具备在移动设备、嵌入式终端或低功耗平台上的应用潜力。 相较于传统在实验室标准图像条件下开展的病害识别研究，本项目重点面向真实果园场景，考虑自然光照变化、背景干扰、叶片遮挡和多症状并存等复杂因素，提升模型在实际应用环境中的识别能力与泛化性能。 通过建立病虫害图像特征数据库，将识别结果与样本库持续联动更新，为后续模型迭代训练、识别性能提升及不同果树品种场景迁移提供基础支撑，增强系统的扩展性与可持续性。 |  |  |  |  |  |
| 项目进度安排 |  | 2026.4—2026.6：项目调研与方案设计阶段 阅国内外果园病虫害智能识别相关文献，分析典型病虫害类型与现有技术路线；明确项目研究目标、总体架构与关键技术方案；制定图像采集与数据标注规范，完成开题报告撰写。 2026.6-2026.10 数据集构建与核心模型研发阶段 完成果园病虫害图像采集、样本整理、数据标注；建立病虫害特征数据库；开展目标检测与分类识别模型训练、调参与性能评估，形成病虫害智能识别核心算法原型。 2026.10-2027.1 项目作品完成并申请相关软著 完成病虫害识别模块、数据分析模块和预警显示模块的集成开发；开展不同果园环境下的系统测试与对比实验；整理阶段性成果并准备软著申请材料。 2027.1-2027.4 项目优化及完成结题报告和答辩 撰写 优化识别精度、推理速度和稳定性；完成系统优化与功能完善，整理项目研究数据与实验结果；撰写结题报告、研究论文及相关竞赛材料；完成项目验收与结题答辩。 |  |  |  |  |  |
| 项目经费预算 |  | - 图书资料及文印费 500元：用于购买智慧农业、病虫害识别、计算机视觉及深度学习相关书籍资料，以及项目文档打印、装订等费用。 - 调研及差旅费 1000元：用于前往农业基地或相关实验场地开展实地调研、图像采集与测试验证所产生的交通费用。 - 3.数据采集与实验材料费：1000元 用于图像采集过程中的辅助材料、样本整理、标注及实验过程中的相关消耗支出。 4.专利、软件著作权申请费：1500元 申请软件著作权、发明专利等代理和登记费用。 5.测试、加工及设备租赁费：2000元对项目系统进行高并发压力测试、接口联调等租赁测试环境的费用。 6.算力与软件服务费：2500元 购买/租赁用于大模型微调训练的高性能 GPU 云服务器算力及前端测试硬件。 7.其它：1000元 其他不确定费用，以备不时之需。 合计 10000元 |  |  |  |  |  |
| 预期研究成果 |  | 本项目预期形成以下成果： 1. 完成一套果园病虫害智能检测与实时预警原型系统； 2. 建立典型果园病虫害图像数据集及病虫害特征数据库； 3. 申请软件著作权1项； 4. 发表或形成与本项目相关的学术论文、研究报告； |  |  |  |  |  |
|  |  | ​赛事： ①：中国国际大学生创新大赛（原“互联网+”），并进入省赛取得省级奖项及以上 ②：“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获得省级以上奖项 ③：中国大学生计算机设计大赛获得省级以上奖项 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 |  | （从项目学科性、前沿性、可行性、研究性、可操作性和成效性加以评价） 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学部 学院 评审 意见 |  | 负责人签字（签章）： 学院（二级单位）盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学校 评审 意见 |  | 创新创业学院（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |